“中国建材集团较大危险因素辨识管控 提升防范事故能力行动计划”实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示、全国安全生产电视电话会议和国家安全监管总局《关于开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四[2016]31号）文件部署，为全面提高中国建材集团企业本质安全水平及安全管理水平，决定推进较大危险因素辨识管控、提升防范事故能力行动计划，建立安全生产长效机制，有效防范和遏制各类事故特别是重特大安全生产事故的发生。

- 指导思想

充分结合《较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版）（以下简称《指导手册》），将较大危险因素辨识管控融入到企业安全生产标准化建设、隐患排查治理体系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合，抓基础建设和重点突破相结合，将较大危险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到企业各个岗位，抓实抓细，促进企业提升事故防范和安全管理能力。

实施方案主要针对集团下属水泥制造企业、平板玻璃制造企业和石膏板制造企业，其它行业参照已有行业规范认真学习即可。

- 二、组织机构

为全面落实较大危险因素辨识管控行动计划,集团公司成立较大危险因素辨识管控领导小组：

组  长：马建国  集团公司副总经理

副组长：赵庆辉  集团公司安全生产办公室主任

组  员：各二级公司安全生产负责人

集团安全生产办公室负责较大危险因素辨识管控行动计划的日常管理和组织协调工作,定期将实施情况报领导小组审批。

- 三、主要任务

1、明确较大危险因素工作主要负责人和相关责任人，建立专项工作小组，确保较大危险因素辨识管控工作落到实处；

2、根据《指导手册》和集团相关要求，编制各企业较大危险因素实施制度；

3、积极组织开展全员危险源辨识培训活动，使员工掌握危险源辨识及风险评价的过程方法，完善企业的危险源清单，最终形成“一岗位一清单”；

4、组织对辨识出的危险源进行安全风险评估，确定各层级危险因素及其管控措施，最终确定企业的较大危险因素，建立较大危险因素台帐，并拟订有效的防范措施；

5、加强企业日常较大危险因素管控，制定较大危险因素检查制度，建立较大危险因素检查台帐，并对其整改实行闭环管理；

6、在较大危险因素的生产经营场所及设备设施上，设置明显的安全警示标志；

7、将企业确定的较大危险因素及其防范措施（含应急处置方法）融入到企业的岗位操作规程中并培训员工熟练掌握。

- 四、保障措施

1、进一步落实企业主体责任

各企业要成立较大危险因素辨识管控工作领导小组，组织开展较大危险因素辨识工作，结合企业实际完善安全管理制度，建立较大危险因素辨识管控责任制，完善考核制度，将责任逐一分解、层层落实到企业、车间、班组和岗位员工。

2、强化安全生产标准化建设

各企业要以较大危险因素为抓手，提升安全生产标准化建设质量，以安全生产标准化一级企业为样板,把辨识管控工作作为重点贯穿到标准化建设各环节，强化涉及较大危险因素的自评监督检查，提升企业安全基础管理水平。

3、深化隐患排查治理体系建设

各企业要把较大危险因素辨识与隐患排查治理体系建设相结合，将存在较大危险因素的场所、部位和环节作为企业自查自改自保工作的重点，提高检查频次，及时发现并消除事故隐患。

4、积极开展培训宣传工作

根据集团较大危险因素辨识管控行动计划相关要求，由各级企业负责人牵头组织全员培训暨动员大会，认真学习建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册及集团实施方案。

由中国建材集团安全生产培训中心要统一规划，充分发挥引导作用，卓有成效的开展较大危险因素培训工作，紧紧抓住国家安全监管总局相关文件学习要点，使每一个基层员工都能熟练掌握较大危险因素的辨识及防范工作。

5、定期进行监督检查

各公司领导小组要结合日、周、月检查制度，建立较大危险因素检查管理制度。各平台公司要不定期检查各企业较大危险因素辨识管控落实情况，并将考核结果纳入到年度安全考核当中。

- 五、进度要求

1、2016年6月各企业要全面启动较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动，各平台公司要根据要求制定推进计划时间表。2016年10月前各企业要完成相关制度修订工作并报上级公司备案。

2、加强统筹推进，由集团公司监督计划实施情况，每年7月10日和12月10日前各二级公司把下属企业较大危险因素辨识管控工作总结汇总上报集团安全生产办公室。集团公司将对各成员企业的落实情况适时予以通报。

3、通过全员参与的较大危险因素辨识，形成集团成员企业自主监管，源头控制，标本兼治的工作机制，到2020年实现企业全员岗位达标，事故总量和死亡人数大幅下降，安全形势的根本好转。