附件1

落实应急管理部安全执法检查的专项工作方案

为全面贯彻2019年全国安全生产电视电话会议精神和应急管理部对央企总部开展安全执法检查的有关要求，落实集团2019年安全生产电视电话会议工作部署，集团计划开展安全生产执法专项行动。集团领导对本次安全执法专项行动高度重视，经研究决定，将2019年定为“安全生产执法年”，为确保专项行动顺利开展，特制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院决策部署，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的工作方针，以防范遏制死亡事故为重点，严格落实企业主体责任，严控风险、夯实基础、提升能力，推动安全生产形势持续稳定向好，全力助推集团高质量发展，为建国70周年营造良好的安全生产环境。

二、实施步骤

（一）动员启动阶段（2019年2月底前）

2月15日，中国建材集团就全国安全生产电话会议精神及应急管理部关于安全生产执法检查的相关要求，在集团2019年安全生产电视电话会议上对各成员企业进行了宣传动员。各二级及以下各企业应尽快将集团安全生产电视电话会议精神进行传达并贯彻落实，对上级安全工作部署做到心中有数。

（二）自查自纠和整改落实阶段（2019年3月底前）

1.深入学习贯彻党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署

各单位每月要收集近期习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和中央领导同志重要批示指示，以及国务院安委会、国资委、应急管理部等上级部门对安全工作的部署安排，组织学习并结合企业实际进行贯彻落实，要将以上各项指示进行宣传、分解，并在安全工作会议上进行部署安排，完成PDCA循环。

各单位要定期召开安全生产工作会议，对典型事故或近期较大事故进行通报分析，汲取教训，并形成记录。

2.各单位要对照应急管理部安全执法检查要求，查缺不漏，完善工作流程和各项规章制度，健全安全管理体系，夯实安全管理基层，确保安全管理体系自动运行，将安全生产责任落到实处（3月底之前完成）。

3.各生产经营单位要开展危险源辨识和风险评估工作，建立风险辨识清单，绘制安全风险空间分布图。构成重大危险源的，要按集团规定报集团安全应急部备案。形成事故隐患的，要及时整改，确保不留死角（3月底之前完成）。

4.打非治违常态化管理，要持续开展打击各类违法违规行为包括但不仅限于：

（1）企业资质证照不全，包括企业证照不齐、企业三类人员安全资质不全、特种设备操作人员及特种设备证照不完备、违规分包给资质证照不合规的分包方等；

（2）违法违规经营，包括安全条件不具备而违法违规开展生产，建设项目批小建大、未批先建等；

（3）作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥和违反劳动纪律的；

（4）安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、作业环境、劳动防护用品配备不符合规定要求的；

（5）应急措施与预案不完备、不规范的。

5.做实安全培训工作，提升安全管理技能

各单位要编制年度安全生产培训计划，并按计划抓好落实；同时负责检查下属单位的安全培训计划，并督促落实。

6.安全台账和事故管理

各单位要加大安全生产过程管控，每个月对安全事故台账进行更新完善，并定期对安全台账信息进行数据分析，明确下一步安全管理重点和防范措施；对于集团内发生的安全事故，要严格按照安全生产事故管理规定进行追责。

7.各单位要完善安全生产支出预算，预算中要包含费用投入的项目内容、额度、完成期限、责任部门、责任人等信息；要定期检查下属单位安全技改资金和重大安全隐患整改资金是否落实（每年第一季度）。

8.开展安全信息化建设

按照应急管理部安全执法检查的要求，结合集团安全管理实际，加强过程管控，在原中材股份安全管理信息系统的基础上，进行优化升级，建设集团的安全管理信息系统。各单位要积极配合，指定专人负责此项工作。（2月下旬启动，10月份正式运行）。

（三）检查、抽查阶段（2019年4-10月份）

按照应急管理部安全执法检查的有关要求，集团将对成员单位自查整改以及安全管理体系运行等情况进行检查和抽查，检查工作将对集团二级单位实现全覆盖，对三级及以下单位进行抽查。

（四）总结和巩固提升

集团将印发简报，对于做得好的单位和个人，予以表彰，并将好的经验和做法进行总结，在集团内进行推广；对于执行力较差、安全管理不到位的企业，集团将予以严肃处理。